ZAPYTANIE OFERTOWE

Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zapytanie ofertowe: www.rewitalizacja.tczew.pl, baza konkurencyjności, strona wspólnoty (o ile posiada).

Ogłoszenie z dnia: 20.04.2020r.

Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

NAZWA I ADRES:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krucza 9-10

83-110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 515 154 233 e-mail piotr@sitkiewicz.com.pl,
Adres strony internetowej (URL): www.rewitalizacja.tczew.pl

Sposób upublicznienia: baza konkurencyjności, strona wspólnoty (o ile posiada), rewitalizacja.tczew.pl

SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont klatek schodowych.

I.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

I.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak /Nie

I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: -

- zdjęcie/zmycie starej powłoki malarskiej,

- cekolowanie dwukrotne ścian, sufitów,

- malowanie ścian, sufitów,

- naprawa, malowanie balustrad ,

- ułożenie gresu na podestach cementowych,

- naprawa, malowanie schodów i podłogi półpięter,

- malowanie lamperii farbą olejną.

I.5) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: nie dotyczy

Waluta: PLN

I.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie miesiącach: lub dniach: 
lub  data rozpoczęcia: lub zakończenia:

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ........................ | 15.07.2020 |

SEKCJA II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II.1) Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca określa w ofercie ilość i jakość potrzebnego materiały do wykonania zadania.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Określenie warunków dla robót budowlanych: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 inwestycje w których wykonywał wstawianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonywał szpachlowanie ścian i malowanie w nieokreślonej ilości.

SEKCJA III: KRYTERIA OCENY OFERT

III.1) Kryteria oceny ofert:

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena wykonania zamówienia | 100% |

Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 100 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C =   ----------------------------------------------  x 100pkt

Cena brutto oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego  udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IZ RPO WP/IP. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

SEKCJA V.  ZMIANA UMOWY

V.1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

V. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń umowy w następujących przypadkach:

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności,  o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,

- przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

- zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

- odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,

- z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT.

V. 3) Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:

  - koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

  - koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,

  - zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

  - zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),

  - zmianą obowiązujących przepisów prawa,

  - obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,

  - poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,

  - podniesieniem wydajności urządzeń,

  - podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,

  - usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,

  - śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,

  - opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

  - siłą wyższą.

V.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 05.05.2020r, godzina: 12:00, miejsce składania ofert: Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami 83-110 Tczew ul. Sambora 23/1, (w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni)

V.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

SEKCJA VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI I INNE DOKUMENTY

VI.1) Oferta cenowa wraz z tabelą kosztową;

| LP. | OPIS ROBÓT | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ ELEMENTU ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI.2) Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego, otwarcia likwidacji,

VI.3) Określenie o 5 terminie gwarancji.

VI.4) Wypełnioną umowę na prace budowlane;

SEKCJA VII. GWARANCJA

Termin gwarancji wykonania robót: 5 lat

SEKCJA VIII. INNE INFORMACJE

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu zastosowanie mają odpowiednie zapisy „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiące Załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 przy czym do oceny prawidłowości wyboru wykonawców stosuje się wersję „Wytycznych” obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy z wybranym wykonawcą. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia.

Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami

83-110 Tczew ul. Sambora 23/1

tel: 58 777 52 52